| «Изьва» муниципальнöй районса администрация |  | Администрация муниципального района «Ижемский» |
| --- | --- | --- |

# Ш У Ö М

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 декабря 2015 года 	                                                                      № 1134

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

Об утверждении плана реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие транспортной системы» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 31 января 2014 года  № 61 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие транспортной системы» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Руководитель администрации

муниципального района «Ижемский»                                         Л.И. Терентьева

Приложение

к  постановлению администрации

муниципального района  «Ижемский»

от _____декабря  2015 года № ________

План

реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие транспортной системы» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

| № | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события <*> | Ответственный руководитель, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение администрации муниципального района «Ижемский» | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | График реализации (месяц/квартал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год, квартал | 2017 год, квартал | 2018 год, квартал |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.1 Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования муниципального значения |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Круглогодичное функционирование автомобильных дорог и сооружений на них | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 15518,6 | 6412,2 | 4414,5 | 4691,9 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Ижемский» |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 75,2 | 24,4 | 25,4 | 25,4 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 1.2 | Мероприятие 1.1.1.2 Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Том - Керки |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 2847,7 | 937,7 | 955,0 | 955,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 1.3 | Мероприятие 1.1.1.3 Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Том-Картаель |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 460,2 | 150,2 | 155,0 | 155,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 1.4 | Мероприятие 1.1.1.4 Осуществление контроля по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Ижемский», зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения и ледовых переправ |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 1050,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 1.5 | Мероприятие 1.1.1.5 Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д.Ель», протяженностью 2,5 км |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 1811,4 | 601,4 | 605,0 | 605,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 1.6 | Мероприятие 1.1.1.6 Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 6193,4 | 2351,0 | 1782,5 | 2059,9 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 1.7 | Мероприятие 1.1.1.7 Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъездная дорога к территории Нефтебазы», протяженностью 1,3 км |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 1285,9 | 425,9 | 430,0 | 430,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 1.8 | Мероприятие 1.1.1.8 Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения с.Ижма-д.Ласта, км 0+000 – км 0+723 |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 410,0 | 200,0 | 105,0 | 105,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 1.9 | Мероприятие 1.1.1.9 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с.Брыкаланск-д.Чика, протяженностью 4,9 км |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 19,8 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 1.10 | Мероприятие 1.1.1.10 Оказание услуг по составлению сметной документации |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Мероприятие 1.1.1.11 Разработка проектно-сметной документации |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.04.2016 | 31.12.2016 | 1015,0 | 1015,0 | 0,0 | 0,0 |  | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Мероприятие 1.1.1.11 Разработка схем дислокации дорожных знаков |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.04.2016 | 31.12.2016 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 1 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2016году. |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 2 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2017 году |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 3 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2018 году |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.2 Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Функционирование ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 1242,0 | 402,2 | 419,9 | 419,9 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 2.1 | Мероприятие 1.1.2.1 Обустройство и содержание ледовой переправы через р.Ижма у п.Том |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 116,2 | 38,6 | 38,8 | 38,8 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 2.2 | Мероприятие 1.1.2.2 Обустройство и содержание ледовых переправ и зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения Пильегоры-Чаркабож |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 735,7 | 238,3 | 248,7 | 248,7 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 2.3 | Мероприятие 1.1.2.3 Содержание зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения Ласта-Том |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 390,1 | 125,3 | 132,4 | 132,4 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 4 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2016 году |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 5 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2017 году |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 6 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2018 году |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.1 Проведение работ по технической инвентаризации и государственной регистрации прав на автомобильные дороги общего пользования местного значения и внесение сведений о них в государственный кадастр недвижимости |  | Когут М.В.,заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог муниципального значения | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 1350,0 | 450,0 | 500,0 | 400,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 3.1 | Мероприятие 1.2.1.1 Утверждение схем расположения земельных участков |  | Когут М.В.,заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 3.2 | Мероприятие 1.2.1.2 Изготовление техпаспортов и техпланов на автомобильные дороги общего пользования |  | Когут М.В.,заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 1350,0 | 450,0 | 500,0 | 400,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 3.3 | Мероприятие 1.2.1.3 Государственная регистрация прав на автомобильные дороги общего пользования местного значения |  | Когут М.В.,заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 7 Оформлено право собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения в 2016 году |  | Когут М.В.,заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 8 Оформлено право собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения в 2017 году |  | Когут М.В.,заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 9 Оформлено право собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения в 2018 году |  | Когут М.В.,заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  | 18110,6 | 7264,4 | 5334,4 | 5511,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский» |
| 4 | Основное мероприятие 2.1.1 Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом |  | Когут М.В.,заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации муниципального района «Ижемский» | обеспечено функционирование автобусных маршрутов на территории МО МР «Ижемский», повышение безопасности перевозочного процесса, улучшение условий перевозок пассажиров и багажа на автомобильном транспорте | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 4292,8 | 2000,0 | 1454,0 | 838,8 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 4.1 | Мероприятие 2.1.1.1 Проведение конкурсов на право осуществления перевозок пассажиров и багажа по регулярным автобусным маршрутам |  | Когут М.В., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Проведены конкурсы и ежегодно осуществлено транспортное обслуживание населения | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |
| 4.2 | Мероприятие 2.1.1.2 Возмещение выпадающих доходов, возникающих у Перевозчика при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулярным автобусным маршрутам |  | Когут М.В., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Возмещены выпадающие доходы автотранспортным организациям | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 3672,8 | 1800,0 | 1244,0 | 628,8 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 4.3 | Мероприятие 2.1.1.3 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста |  | Когут М.В., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | перечислены перевозчику расходов по перевозке льготной категории граждан автомобильным транспортом | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 620,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 4.4 | Мероприятие 2.1.1.4 Проведение обследований регулярных автобусных маршрутов |  | Когут М.В., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Проведены 2 раза в год обследования регулярных автобусных маршрутов | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |
|  | Контрольное событие № 10 Заключен с перевозчиками договор на право осуществления перевозок пассажиров и багажа по регулярным автобусным маршрутам на 2017 |  | Когут М.В., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 11 Заключен с перевозчиками договор на право осуществления перевозок пассажиров и багажа по регулярным автобусным маршрутам на 2018 |  | Когут М.В., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 12 Заключен с перевозчиками договор на право осуществления перевозок пассажиров и багажа по регулярным автобусным маршрутам на 2019 |  | Когут М.В., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 5 | Основное мероприятие 2.1.2 Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом |  | Когут М.В., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Обеспечено функционирование маршрутов на территории МО МР «Ижемский», повышение безопасности перевозочного процесса, улучшение условий перевозок пассажиров и багажа на водном транспорте | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 5.1 | Мероприятие 2.1.2.1 Проведение конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок внутренним водным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» |  | Когут М.В., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Проведены конкурсы и ежегодно осуществлено транспортное обслуживание населения | 01.01.2016 | 31.03.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |
| 5.2 | Мероприятие 2.1.2.2 Возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» |  | Когут М.В., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Возмещены выпадающие доходы организациям речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении по 1 маршруту | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 13 Заключение с перевозчиками договоров на право осуществления пассажирских перевозок внутренним водным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» на 2015 год |  | Когут М.В., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 01.04.2016 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 14 Заключение с перевозчиками договоров на право осуществления пассажирских перевозок внутренним водным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский»на 2016 год |  | Когут М.В., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 01.04.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 15 Заключение с перевозчиками договоров на право осуществления пассажирских перевозок внутренним водным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» на 2017 год |  | Когут М.В., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 01.04.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |  | 4592,8 | 2100,0 | 1554,0 | 938,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» |
| 6 | Основное мероприятие 3.1.1 Информирование населения о соблюдении правил безопасности дорожного движения. |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Снизить количество дорожно-транспортных происшествий на 2,6 % | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 6.1 | Мероприятие 3.1.1.1 Доведение до населения изменений в законодательстве, касающихся безопасности дорожного движения, публикация материалов профилактического характера. |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.10.2016 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |
| 6.2 | Мероприятие 3.1.1.2. Создание и тиражирование памяток для водителей мотоциклов, мопедов и велосипедистов а также для водителей транспортных средств по оказанию первой помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.03.2016 | 30.06.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |
|  | Контрольное событие 16 Созданы документы по информированию населения о соблюдении правил безопасности дорожного движения в 2016 году. |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский», Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 17 Созданы документы по информированию населения о соблюдении правил безопасности дорожного движения в 2017 году. |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский», Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 18 Созданы документы по информированию населения о соблюдении правил безопасности дорожного движения в 2018 году. |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский», Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 7 | Основное мероприятие 3.2.1 Проведение районных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди учащихся школ муниципального района «Ижемский» |  | Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Уменьшение количества пострадавших детей в дорожнотранспортных происшествиях | 01.04.2016 | 30.06.2018 | 160,0 | 55,0 | 55,0 | 50,0 |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |
| 7.1 | Мероприятие 3.2.1.1 Доставка участников на районные соревнования юных инспекторов «Безопасное колесо» |  | Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.04.2016 | 30.06.2018 | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |
| 7.2 | Мероприятие 3.2.1.2 Приобретение наградного материала для участников в районных соревнованиях юных инспекторов «Безопасное колесо» |  | Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.04.2016 | 30.06.2018 | 55,0 | 20,0 | 20,0 | 15,0 |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |
| 7.3 | Мероприятие 3.2.1.3 Приобретение оборудования для проведения районных соревнований юных инспекторов «Безопасное колесо» |  | Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.04.2016 | 30.06.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |
| 7.4 | Мероприятие 3.2.1.4 Организация питания участников в районных соревнованиях юных инспекторов «Безопасное колесо» |  | Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.04.2016 | 30.06.2018 | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 19 Проведено районное соревнование юных инспекторов «Безопасное колесо» в 2016 году |  | Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 30.06.2016 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 20 Проведено районное соревнование юных инспекторов «Безопасное колесо» в 2017 году |  | Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 30.06.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 21 Проведено районное соревнование юных инспекторов «Безопасное колесо» в 2018 году |  | Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 30.06.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 3.2.2 Тиражирование методического пособия для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Обучение дошкольников навыкам и умению безопасного поведения на дорогах. |  | Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Уменьшение количества пострадавших детей в дорожнотранспортных происшествиях | 01.10.2016 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |
| 8.1 | Мероприятие 3.2.2.1 Разработка методического пособия для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Обучение дошкольников навыкам и умению безопасного поведения на дорогах» |  | Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.10.2016 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |
| 8.2 | Мероприятие 3.2.2.2 Рассмотрение, обсуждение по использованию в работе методического пособия для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Обучение дошкольников навыкам и умению безопасного поведения на дорогах» |  | Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.10.2016 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |
|  | Контрольное событие № 22 Использование в работе методического пособия для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Обучение дошкольников навыкам и умению безопасного поведения на дорогах» в 2016 году |  | Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 23 Использование в работе методического пособия для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Обучение дошкольников навыкам и умению безопасного поведения на дорогах» в 2017 году |  | Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 24 Использование в работе методического пособия для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Обучение дошкольников навыкам и умению безопасного поведения на дорогах» в 2018 году |  | Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 9 | Основное мероприятие 3.2.3 Организация и проведение олимпиады по правилам дорожного движения среди обучающихся 9-11 классов муниципальных образовательных учреждений. |  | Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Уменьшение количества пострадавших детей в дорожнотранспортных происшествиях | 01.10.2016 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |
| 9.1 | Мероприятие 3.2.3.1 Издание распорядительных документов по проведению олимпиады по правилам дорожного движения среди обучающихся 9-11 классов муниципальных образовательных учреждений |  | Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.10.2016 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |
| 9.2 | Мероприятие 3.2.3.2 Разработка и утверждение положения по проведению олимпиады по правилам дорожного движения среди обучающихся 9-11 классов муниципальных образовательных учреждений |  | Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.10.2016 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |
|  | Контрольное событие № 25 Проведена олимпиада по правилам дорожного движения среди обучающихся 9-11 классов муниципальных образовательных учреждений в 2016 году |  | Волкова А.В. начальник управления образования администрации муниципального района «Ижемский | Управление образования муниципального района «Ижемский | Х | Х | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 26 Проведена олимпиада по правилам дорожного движения среди обучающихся 9-11 классов муниципальных образовательных учреждений в 2017 году |  | Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 27 Проведена олимпиада по правилам дорожного движения среди обучающихся 9-11 классов муниципальных образовательных учреждений в 2018 году |  | Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 10 | Основное мероприятие 3.2.4 Организация и проведение конкурса «Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях» |  | Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Уменьшение количества пострадавших детей в дорожнотранспортных происшествиях | 01.07.2016 | 30.09.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |
| 10.1 | Мероприятие 3.2.4.1 Издание распорядительных документов по проведению конкурса «Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях» |  | Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.07.2016 | 30.09.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |
| 10.2 | Мероприятие 3.2.4.2 Разработка и утверждение положения по проведению конкурса «Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях» |  | Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.07.2016 | 30.09.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |
|  | Контрольное событие № 28 Проведён конкурс «Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях» в 2016году |  | Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 29 Проведён конкурс «Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях» в 2017году |  | Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 30 Проведён конкурс «Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях» в 2018году |  | Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 11 | Основное мероприятие 3.2.5 Изготовление видеороликов в образовательных учреждениях. |  | Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.07.2016 | 30.09.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |
|  | Контрольное событие № 31 Изготовлен видеоролик в образовательных учреждениях» в 2016году |  | Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 30.09.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 32 Изготовлен видеоролик в образовательных учреждениях» в 2017году |  | Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский». | Х | Х | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 33 Изготовлен видеоролик в образовательных учреждениях» в 2018году |  | Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 30.09.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |
| 12 | Основное мероприятие 3.2.6 Организация размещения в средствах массовой информации Ижемского района материалов, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма |  | Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.07.2016 | 30.09.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |
|  | Контрольное событие № 34 Размещены в средствах массовой информации Ижемского района материалов, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма» в 2016 году |  | Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 30.09.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 35 Размещены в средствах массовой информации Ижемского района материалов, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма» в 2017году |  | Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 36 Размещены в средствах массовой информации Ижемского района материалов, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма» в 2018году |  | Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 30.09.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |
| 13 | Основное мероприятие 3.2.7 Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» на Республиканских соревнованиях «Безопасное колесо» |  | Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Уменьшение количества пострадавших детей в дорожнотранспортных происшествиях | 01.07.2016 | 30.09.2018 | 125,0 | 45,0 | 45,0 | 35,0 |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |
| 13.1 | Мероприятие 3.2.7.1 Организация проезда команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» в г.Сыктывкар для участия в Республиканских соревнованиях «Безопасное колесо» и обратно. |  | Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.07.2016 | 30.09.2018 | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |
| 13.2 | Мероприятие 3.2.7.2 Организация проживания, питания, команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» в г Сыктывкар для участия в Республиканских соревнованиях «Безопасное колесо». |  | Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.07.2016 | 30.09.2018 | 65,0 | 25,0 | 25,0 | 15,0 |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |
|  | Контрольное событие № 37 Принято участие команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» в Республиканских соревнованиях «Безопасное колесо» в 2016году |  | Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 38 Принято участие команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» в Республиканских соревнованиях «Безопасное колесо» в 2017году |  | Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 39 Принято участие команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» в Республиканских соревнованиях «Безопасное колесо» в 2018году |  | Волкова А.В. начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 14 | Основное мероприятие 3.3.1 Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального значения | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 14.1 | Мероприятие 3.3.1.1 Обустройство дорожной разметки |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 14.2 | Мероприятие 3.3.1.2 Установка дорожных знаков, искусственных неровностей |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 40 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2016 году |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 41 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2017 году |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 42 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2018 году |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  |  |  | 885,0 | 300,0 | 300,0 | 285,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  | 23588,4 | 9664,4 | 7188,4 | 6735,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |